АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.08.2021                                                                                                    № 203

О внесение изменений в постановление

Администрации Туношенского сельского

поселения от 15.11.2019 № 360/7

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению  от 15.11.2019 № 360/7 «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения» следующие изменения:

1.1 раздел «объемы и источники финансирования Программы» в паспорте программы читать в новой редакции:

| Сроки (этапы) реализации Программы | 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Потребность в финансировании Программы | Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс.руб.) всего в том числе по годам 2020 2021 2022 Федеральный бюджет Областной бюджет 17613,7 3537,9 10537,9 3537,9 Местный бюджет 9375,8 2651,5 3819,9 2904,4 Внебюджетные источники Итого по программе 26989,5 6189,4 14357,8 6442,3 |

  - пункт II. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в новой редакции:

| Наименование ресурсов | Ед. измерения | Потребность (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 26989,5 | 6189,4 | 14357,8 | 6442,3 |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |
| - областного бюджета | тыс. руб. | 17613,7 | 3537,9 | 10537,9 | 3537,9 |
| - районного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |
| - бюджета поселения | тыс. руб. | 9375,8 | 2651,5 | 3819,9 | 2904,4 |

V. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ |
| Задача 1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2020-2022 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 18613,7 | 3537,9 | 10264,5 | 3537,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6466,5 | 1862,2 | 1919,9 | 2304,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2020-2022 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 273,4 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2589,3 | 789,3 | 1900,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3 | Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог | 2020-2022 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, |  |  |  | 26989,5 | 6189,4 | 14357,8 | 6442,3 |
|  | в.том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 17613,7 | 3537,9 | 10537,9 | 3537,9 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 9375,8 | 2651,5 | 3819,9 | 2904,4 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям. |
| 2.1 | Ремонт мостов | 2020-2022 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в.том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 26989,5 | 6189,4 | 14357,8 | 6442,3 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 17613,7 | 3537,9 | 10537,9 | 3537,9 |
| - местный бюджет | 9375,8 | 2651,5 | 3819,9 | 2904,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |

6.Сведения о распределении объемов и источников

финансирование по годам

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 17613,7 | 3537,9 | 10537,9 | 3537,9 |
| Местный бюджет | 9375,8 | 2651,5 | 3819,9 | 2904,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого по программе | 26989,5 | 6189,4 | 14357,8 | 6442,3 |

План мероприятий

| № п/п | Разделы программы | Место выполнения работ | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год |
| 1 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети в д.Бердицино, ул.Центральная от д.16 до д.21 | 120 м | 531,67476 | Субсидия из бюджета Ярославской области – 495,40922тыс. руб. Бюджет ТСП – 36,26554 тыс. руб. |
| 2 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети в д.Бреховская, ул.Крестьянская от д.36 до д.44 | 185 м | 688,09309 | Субсидия из бюджета Ярославской области-641,16032 тыс. руб. Бюджет ТСП -46,93277 тыс. руб. |
| 3 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт проезда от автодороги «Туношна-Дубки подъезд к Туношенскому пансионату» до с.Туношна, Туношенский пансионат, д.2 | 130 м | 547,85736 | Субсидия из бюджета Ярославской области-510,48968 тыс. руб. Бюджет ТСП – 37,36768тыс. руб. |
| 4 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт участка дороги в с.Туношна, ул.Новая отд.15 до д.17 | 113 м | 217,99812 | Субсидия из бюджета Ярославской области –203,12847тыс. руб. Бюджет ТСП –14,86965тыс. руб. |
| 5 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети в д.Орлово от д.38 до д.56 | 220 м | 552,08575 | Субсидия из бюджета Ярославской области –514,42967тыс. руб. Бюджет ТСП –37,65605тыс. руб. |
| 6 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт дороги в д.Мокеевское от д.36 до д.33 | 203 м | 788,72275 | Субсидия из бюджета Ярославской области –734,92638тыс. руб. Бюджет ТСП –53,79637тыс. руб. |
| 7 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д.Скородумки | 110 м | 271,76195 | Субсидия из бюджета Ярославской области –253,22507тыс. руб. Бюджет ТСП –18,53688тыс. руб. |
| 8 | Ремонт асфальбтонного покрытия в | Ремонт асфальбтонного покрытия в с.Туношна,д.Мокеевское | 250 | 369,7956 | Субсидия из бюджета Ярославской области –355,00378тыс. руб. Бюджет ТСП –14,79182тыс. руб. |
|  | ИТОГО: |  | 1331 м | 3749,99126 |  |
| 2021 год |
| 9 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д.Бердицино | 145 м | 541,13880 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 508,12933тыс. руб. Бюджет ТСП – 33,00947тыс. руб. |
| 10 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д.Бреховская | 200 м | 567,63120 | Субсидия из бюджета Ярославской области-533,00570 тыс. руб. Бюджет ТСП –34,62550тыс. руб. |
| 11 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт участка дороги в д. Жабино | 290 м | 977,89080 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 918,23946тыс. руб. Бюджет ТСП –59,65134тыс. руб. |
| 12 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д.Когаево | 250 м | 785,83080 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 737,89512тыс. руб. Бюджет ТСП – 47,93568тыс. руб. |
| 13 | Ремонт дорожного полотна | ремонт улично-дорожной сети в с. Сопелки | 232 м | 592,80960 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 556,22121тыс. руб. Бюджет ТСП –36,58839 тыс. руб. |
| 14 | Ремонт дорожного полотна | Капитальный ремонт дороги в д. Новоселки | 933 м | 7191,50560 | Субсидия из бюджета Ярославской области –6752,82376тыс. руб. Бюджет ТСП – 438,68184 тыс. руб. |
|  | ИТОГО |  | 2050 | 10656,80680 |  |
| 2022 год |
| 15 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д.Красное | 300 м | 1300,0 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 1196,9 тыс. руб. Бюджет ТСП – 103,1тыс. руб. |
| 16 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д.Бердицино | 150 м | 550,0 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 516,4 тыс. руб. Бюджет ТСП – 33,6 тыс. руб. |
| 17 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт участка дороги в д. Жабино | 200 м | 560,0 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 525,8тыс. руб. Бюджет ТСП – 34,2тыс. руб. |
| 18 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети с. Туношна, ул. Зеленая | 300 м | 1000,0 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 939тыс. руб. Бюджет ТСП –61тыс. руб. |
| 19 | Ремонт дорожного полотна | Ремонт улично-дорожной сети д. Бреховская | 200 м | 560,00 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 525,8тыс. руб. Бюджет ТСП –34,2тыс. руб. |
| 20 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Капитальный ремонт автомобильной дороги от областной дороги «с. Лютово - д. Мокеевское – д. Софряково – ст. Лютово» до МУЗ Мокеевская амбулатория с подъездом к МДОУ № 21 «Ласточка» и от д. 15 до МОУ Мокеевская СШ ЯМР и МУ Туношенский КСЦ ЯМР структурное подразделение Мокеевский ДКиС | 820 м | 3789, 4 | Субсидия из бюджета Ярославской области- 3558,2 тыс. руб. Бюджет ТСП – 231,2тыс. руб |
|  | ИТОГО |  | 1970 | 7759,4 |  |

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Администрации Туношенского сельского поселения  Н.В. Халваши.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского

сельского поселения                                                                Н.В.Печаткина