ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы за год

(за весь период реализации программы)

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения» на 2017 - 2019 годы

(наименование муниципальной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансиро-вания)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 10300,5 |  | 2819,6 | 7480,9 |  | 5002,3 |  | 2609,1 | 2393,2 |  | 3796,9 |  | 2609,1 | 1187,8 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям | 10300,5 |  | 2819,6 | 7480,9 |  | 5002,3 |  | 2609,1 | 2393,2 |  | 3796,9 |  | 2609,1 | 1187,8 |  | 1205,4 (кред.задолж.) |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за отчетный 2019 финансовый год и за весь период реализации 2017-2019 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения ( нарастающим итогом) | Км/год | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 1,9 | -0,8 | 2,78 | -0,92 | 4,03 | -0,67 |