**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТСП"2017-2019гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы  (МЦП/ВЦП/  основного мероприятия) | Планируемое финансирование  мероприятий тыс.руб. | | | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2019год) тыс. руб. | | | Объем выполненных мероприятий программы  ( тыс.руб.)  гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность  (тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,  причины отклонений |
| всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | |
| местный бюджет | прочие  источники | местный бюджет | прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Туношенского сельского поселения" | 13508,0 | 12913,0 | 595,0 | 11555,3 | 589,0 | 10966,3 | 12940,6 | 1385,3 |  |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения" | 5002,3 | 2393,2 | 2609,1 | 3796,9 | 1187,8 | 2609,1 | 4866,5 | 1069,6 |  |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Решаем вместе" | 10537,7 | 3545,3 | 6992,4 | 9771,2 | 2828,1 | 6974,1 | 9771,2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | | **29048,0** | **18851,5** | **9601,5** | **13568,1** | **4015,9** | **20549,5** | **27578,3** | **2454,9** |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абрамов Д.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Базовое  (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| Проведение межевание земли под МКД | шт |  | 20 | 15 |
| Численность населения, систематически посещающих баню | чел |  | 60 | 39 |
| Доля энергосберегающих к общему количеству светильников уличного освещения в населенных пунктах | % с нарастающим |  | 85 | 45 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения  ( нарастающим итогом) | Км/год |  | 4,7 | 4,03 |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Усл.ед. |  | 21 | 16 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |  | 61,8 | 47,1 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  | 64,7 | 54 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | Усл.ед. |  | 6 | 7 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. |  | 26713 | 26400 |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  | 53,3 | 58,3 |
|  | | | | |
| ***Результативность Программы*** | 98,7% | Высокая эффективность МП | | |
| ***Эффективность Программы*** | 104% |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Д.В.