**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туношенского сельского поселения" 2020-2022гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы(МЦП/ВЦП/основного мероприятия)  | Планируемое финансирование мероприятий тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2020год) тыс. руб. | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.)гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность(тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,причины отклонений |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Туношенского сельского поселения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья" | 542,7 | 104,5 | 438,2 | 464,7 | 89,5 | 375,2 | 464,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **542,7** | **104,5** | **438,2** | **464,7** | **89,5** | **375,2** | **464,7** |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Халваши Н.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Базовое (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Количество семей, получивших субсидию в рамках реализации Программы | сем. |  | 1 | 1 |
| Количество семей, получивших консультацию по программе | сем. |  | 3 | 5 |
| Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | сем. |  | 1 | 1 |
|  |
| ***Результативность Программы*** | **140%** | **Высокая эффективность МП** |
| ***Эффективность Программы*** | **85,6%** |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Халваши Н.В.