**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТСП"2020-2022гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы(МЦП/ВЦП/основного мероприятия)  | Планируемое финансирование мероприятий тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2020год) тыс. руб. | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.)гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность(тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,причины отклонений |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Туношенского сельского поселения" | 19708,8 | 17496 | 2212,8 | 19457,3 | 17244,5 | 2212,8 | 19701,9 | 244,6 |  |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения" | 6189,4 | 2651,5 | 3537,9 | 6155,9 | 2651,2 | 3504,7 | 6155,9 |  |  |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Решаем вместе" | 6732,7 | 1046,1 | 5686,6 | 6726,6 | 1040 | 5686,6 | 6726,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **33969,7** | **21193,5** | **12776,2** | **33425,1** | **20935,7** | **12489,4** | **33669,7** | **244,6** |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Д.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Базовое (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Доля энергосберегающих к общему количеству светильников уличного освещения в населенных пунктах |  % с нарастающим |  | 60 | 85 |
| Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспеченного питьевой водой | % с нарастающим |  | 52 | 52 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения внутри населенных пунктах |  Км |  | 22 | 21 |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям к общему количеству сточных вод | % |  | 50 | 50 |
| Проведение межевание земли под МКД | шт. |  | 30 | 0 |
| Численность населения, систематически посещающих баню | чел. |  | 45 | 37 |
|  |
| ***Результативность Программы*** | 94,6% | Высокая эффективность МП |
| ***Эффективность Программы*** | 98,4% |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Д.В.